010 05 HRVATSKI SABOR

POSEBNI IZVJEŠTAJI U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE
Dodatkom VI Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije (referentni broj: 612-08/21-39/0154, Broj: 74-0084-21) od 22. siječnja 2024. godine, ukupna vrijednost Operacije se utvrđuje u iznosu od 93.530.706,12 eura, od čega se sredstva u iznosu od 92.854.094,35 eura odnose na izvođenje radova cjelovite i energetske obnove.

 - Hrvatski sabor je u 2023. godini, temeljem odobrenih sredstava u okviru poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije“ (ugovor broj 74-0084-21), u okviru izvora financiranja 5761 Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. utrošio sredstva u iznosu od 428.191,19 eura za izradu projekta konstrukcijske obnove zgrade Hrvatskoga sabora. Navedeni trošak odobren je temeljem Zahtjeva za nadoknadom sredstava broj 6.

 - Hrvatski sabor je tijekom 2024. godine, za potrebe obnove zgrade Hrvatskoga sabora od posljedica potresa, proveo javnu nabavu te ugovorio sljedeće:

	UGOVOR
	IZNOS UGOVORA S                     PDV-OM
	TRAJANJE UGOVORA
	IZVRŠENJE UGOVORA U 2024. GODINI U OKVIRU IZVORA 815
	PREOSTALO ZA NAREDNO RAZDOBLJE

	Nabava usluge projektantskog nadzora izvedbenog projekta obnove i rekonstrukcije zgrade Hrvatskoga sabora (53/HS/2024)
	625.000,00
	36 MJESECI
	0,00
	625.000,00

	Izvođenje radova cjelovite obnove zgrade Hrvatskoga sabora  (50/HS/2024) 
	89.110.000,91
	36 MJESECI
	384.862,63
	88.725.138,28

	Usluga nadzora na izvođenjem radova konstrukcijske i cjelovite obnove zgrade Hrvatskoga sabora (51/HS/2024)
	522.500,00
	38 MJESECI
	26.169,40
	496.330,60

	Usluga voditelja projekta građenja cjelovite obnove zgrade Hrvatskoga sabora (66/HS/2024)
	175.050,00
	36 MJESECI
	0,00
	175.050,00

	Usluga financijskog i administrativnog upravljanja provedbom ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava (37/HS/2024)
	31.500,00
	24 MJESECA
	6.562,50
	24.937,50

	Usluga koordinacije, pripreme i provedbe otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti radova za cjelovitu obnovu zgrade Hrvatskoga sabora (07/HS/2024)
	11.250,00
	3 MJESECA
	11.250,00
	0,00

	UKUPNO:
	90.475.300,91
	 
	428.844,53
	90.046.456,38




Zbog naknadno utvrđenih potrebnih radova, tijekom 2025. godine izrađeno je nekoliko aneksa ugovora za izvođenje radova cjelovite obnove zgrade Hrvatskoga sabora. Izvršenje 2025. godine daje se u nastavku:
	UGOVOR
	DOBAVLJAČ
	POČETNI / NOVI IZNOS UGOVORA S                     PDV-OM
	TRAJANJE UGOVORA
	IZVRŠENJE UGOVORA U 2024. GODINI
	IZVRŠENJE UGOVORA U 2025. GODINI
	PRESTALO ZA NAREDNO RAZDOBLJE

	 
	 
	1
	2
	3
	4
	5

	Nabava usluge projektantskog nadzora izvedbenog projekta obnove i rekonstrukcije zgrade Hrvatskoga sabora (53/HS/2024)
	Radionica statike d.o.o., Drugi format d.o.o,                 Sangrad d.o.o.
	625,000.00
	36 MJESECI
	0.00
	189,292.20
	435,707.80

	Izvođenje radova cjelovite obnove zgrade Hrvatskoga sabora  (50/HS/2024)  + dodaci ugovoru tijekom zadnje polovice 2025. godine: 53/HS/2025, 54/HS/2025 + napomena
	Ing grad d.o.o.
	89,110,156.76
	36 MJESECI
	384,862.63
	6,576,000.06
	83,572,923.91

	
	
	90,533,786.60
	
	
	
	

	Usluga nadzora na izvođenjem radova konstrukcijske i cjelovite obnove zgrade Hrvatskoga sabora (51/HS/2024) + dodatak ugovoru 62/HS/2025
	Kling d.o.o.
	522,500.00
	38 MJESECI
	26,169.40
	165,000.00
	331,330.60

	Usluga voditelja projekta građenja cjelovite obnove zgrade Hrvatskoga sabora (66/HS/2024)
	Subnecto d.o.o.
	175,050.00
	36 MJESECI
	0.00
	53,487.50
	121,562.50

	Usluga financijskog i administrativnog upravljanja provedbom ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava (37/HS/2024)
	Plavi partner d.o.o.
	31,500.00
	24 MJESECA
	6,562.50
	15,750.00
	9,187.50

	Usluga koordinacije, pripreme i provedbe otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti radova za cjelovitu obnovu zgrade Hrvatskoga sabora (07/HS/2024)
	Trgovačko društvo EMDA d.o.o.
	11,250.00
	3 MJESECA
	11,250.00
	0.00
	0.00

	UKUPNO:
	 
	91,899,086.60
	 
	428,844.53
	6,999,529.76
	84,470,712.31



Napomena:
Hrvatski sabor je početkom 2026. godine sklopio Dodatak IV (13/HS/2026) Ugovoru za izvođenje radova cjelovite obnove zgrade Hrvatskoga sabora čime se novi iznos ugovora utvrđuje u iznosu 91.486.521,61 eura za što će se izvršenje prikazati na kraju 2026. godine.


IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA
POTRAŽIVANJA
	[bookmark: RANGE!A1:C1]Odjeljak
	Naziv
	Saldo 31.12.2025.

	1231
	Potraživanja od zaposlenih
	2.070,07

	1241
	Potraživanja za više plaćene poreze
	517,21

	1291
	Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove
	28.795,75

	1672
	Potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun
	179.230,26

	 
	UKUPNO
	210.613,29



OBVEZE

Proračunski korisnik nema evidentiranih nepodmirenih dospjelih obveza proračuna i proračunskih korisnika na kraju proračunske godine.


POTENCIJALNE OBVEZE PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

	Odjeljak
	Naziv
	Saldo 31.12.2025.

	9915
	Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova u tijeku i preuzete obveze po ugovorima
	31.725,96

	
	UKUPNO
	31.725,96



Evidentirane potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova odnose se na postupke u kojima je RH tuženik/tužitelj, a vezano uz radne sporove u tijeku.


Hrvatski sabor nije u 2025. godini imao poslovnih događaja za koje bi se mogli iskazati sljedeći propisani posebni izvještaji:
- IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA 
- IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA
- IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

