**010 05 HRVATSKI SABOR**

**POSEBNI IZVJEŠTAJI U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU**

***IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE***

Dodatkom VI Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije (referentni broj: 612-08/21-39/0154, Broj: 74-0084-21) od 22. siječnja 2024. godine, ukupna vrijednost Operacije se utvrđuje u iznosu od 93.530.706,12 eura, od čega se sredstva u iznosu od 92.854.094,35 eura odnose na izvođenje radova cjelovite i energetske obnove.

- Hrvatski sabor je u 2023. godini, temeljem odobrenih sredstava u okviru poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije“ (ugovor broj 74-0084-21), u okviru izvora financiranja 5761 Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. utrošio sredstva u iznosu od 428.191,19 eura za izradu projekta konstrukcijske obnove zgrade Hrvatskoga sabora. Navedeni trošak odobren je temeljem Zahtjeva za nadoknadom sredstava broj 6.

- Hrvatski sabor je tijekom 2024. godine, za potrebe obnove zgrade Hrvatskoga sabora od posljedica potresa, proveo javnu nabavu te ugovorio sljedeće:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UGOVOR** | **IZNOS UGOVORA S PDV-OM** | **TRAJANJE UGOVORA** | **IZVRŠENJE UGOVORA U 2024. GODINI U OKVIRU IZVORA 815** | **PREOSTALO ZA NAREDNO RAZDOBLJE** |
| Nabava usluge projektantskog nadzora izvedbenog projekta obnove i rekonstrukcije zgrade Hrvatskoga sabora (53/HS/2024) | 625.000,00 | 36 MJESECI | 0,00 | 625.000,00 |
| Izvođenje radova cjelovite obnove zgrade Hrvatskoga sabora (50/HS/2024) | 89.110.000,91 | 36 MJESECI | 384.862,63 | 88.725.138,28 |
| Usluga nadzora na izvođenjem radova konstrukcijske i cjelovite obnove zgrade Hrvatskoga sabora (51/HS/2024) | 522.500,00 | 38 MJESECI | 26.169,40 | 496.330,60 |
| Usluga voditelja projekta građenja cjelovite obnove zgrade Hrvatskoga sabora (66/HS/2024) | 175.050,00 | 36 MJESECI | 0,00 | 175.050,00 |
| Usluga financijskog i administrativnog upravljanja provedbom ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava (37/HS/2024) | 31.500,00 | 24 MJESECA | 6.562,50 | 24.937,50 |
| Usluga koordinacije, pripreme i provedbe otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti radova za cjelovitu obnovu zgrade Hrvatskoga sabora (07/HS/2024) | 11.250,00 | 3 MJESECA | 11.250,00 | 0,00 |
| **UKUPNO:** | **90.475.300,91** |  | **428.844,53** | **90.046.456,38** |

***IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA***

**POTRAŽIVANJA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Odjeljak** | **Naziv** | **Saldo 31.12.2024.** |
| 1221 | Jamčevni polozi | 59.471,02 |
| 1231 | Potraživanja od zaposlenih | 1.508,87 |
| 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove | 21.784,73 |
| 1292 | Ostala nespomenuta potraživanja | 5,48 |
| 1672 | Potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun | 97.143,01 |
|  | **UKUPNO** | **179.913,11** |

**OBVEZE**

Proračunski korisnik nema evidentiranih nepodmirenih dospjelih obveza proračuna i proračunskih korisnika na kraju proračunske godine.

**POTENCIJALNE OBVEZE PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Odjeljak** | **Naziv** | **Saldo 31.12.2024.** |
| 9915 | Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova u tijeku | 37.160,65 |
|  | **UKUPNO** | **37.160,65** |

Evidentirane potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova odnose se na postupke u kojima je RH tuženik/tužitelj, a vezano uz radne sporove u tijeku.

Hrvatski sabor nije u 2024. godini imao poslovnih događaja za koje bi se mogli iskazati sljedeći propisani posebni izvještaji:

*- IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA*

*- IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA*

*- IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA*