OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA

HRVATSKIH CESTA ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU

UVOD

Poslovanje društva Hrvatske ceste d.o.o. određeno je Zakonom o cestama, Izjavom o osnivanju, Zakonom o trgovačkim društvima, Zakonom o proračunu, odlukama Vlade Republike Hrvatske te drugim zakonima i pravilnicima vezanima uz djelatnost Društva. Osnovna djelatnost Društva je upravljanje, građenje, rekonstrukcija i održavanje državnih cesta. Planiranje poslovnih aktivnosti Društva u skladu je sa Strategijom prometnog razvitka, četverogodišnjim Programom građenja i održavanja javnih cesta koji donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Temeljem četverogodišnjeg Programa, Hrvatske ceste izrađuju godišnji plan ulaganja u građenje i održavanje državnih cesta.

Hrvatski sabor je na svojoj sjednici 3. prosinca 2018., donio Odluku o davanju suglasnosti na financijski plan Hrvatskih cesta za 2019. godinu i projekciju Plana za 2020. i 2021. godinu, Tijekom godine došlo je do odstupanja od planskih iznosa na pojedinim stavkama plana. U nastavku slijedi obrazloženje prijedloga Izmjena i dopuna financijskog plana Hrvatskih cesta d.o.o. za 2019. godinu s naglaskom na odstupanja od originalnog plana.

PRIHODI

Najznačajniju stavku prihoda poslovanja čini naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta propisana Zakonom o cestama, a uplaćuje se iz Državnog proračuna, u iznosu od 0,80 kuna po litri naplaćene trošarine na energente. Prihodi od naknade iz goriva planiraju se, prema Izmjeni, u istom iznosu kao i u originalnom Planu, i to 1.989 milijuna kuna.

Ukupni planirani prihodi Hrvatskih cesta u prijedlogu Izmjene financijskog plana za 2019. godinu iznose 2.560,57 milijuna kuna, što predstavlja smanjenje od 14,34 % u odnosu na originalni plan.

Najveći dio smanjenja (361,44 milijuna kuna) odnosi se na proračunski konto 638 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU. Većina tog iznosa odnosi se na projekt Cestovna povezanost s južnom Dalmacijom, projekt Čvor Škurinje – Luka Rijeka i projekt Obilaznice Petrijevaca.

RASHODI

Rashodi poslovanja u prijedlogu Izmjene plana iznose 1.090,20 milijuna kuna, a povećani su u odnosu na originalni plan za 151,65 milijuna kuna. Najveće povećanje odnosi se na rashode za usluge i pomoći unutar opće države.

Materijalni rashodi povećani su za 57,82 milijuna kuna u odnosu na originalni plan u najvećoj mjeri zbog povećanja planiranih rashoda za redovito i izvanredno održavanje. Planirani rashodi za redovito održavanje povećani su zbog proširenja mreže državnih cesta, a za izvanredno održavanje zbog preuzimanja održavanja  tunela Sveti Ilija.

Također je potrebno spomenuti povećanje planirane kapitalne pomoći unutar općeg proračuna, odnosno sufinanciranje županijskih uprava za ceste. U odnosu na originalni plan, sufinanciranje ŽUC je povećano za 85 milijuna kuna u svrhu financiranja projekata koji za cilj imaju poboljšanje stanja mreže županijskih i lokalnih cesta.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u prijedlogu Izmjene plana iznose 1.545,03 milijuna kuna te su smanjeni u odnosu na originalni plan za 653,57 milijuna kuna. U strukturi navedenih  rashoda, najveća promjena odnosi se na smanjenje planiranih ulaganja u ceste, željeznice i ostale prometne objekte zbog lošije realizacije u odnosu na prethodni dinamički plan izvođenja projekata.

Odstupanja od planiranih vrijednosti prema službenom planu za 2019. također su uzrokovana odgodom postupka javne nabave. Uslijed toga u nekoliko su situacija produženi rokovi za projektiranje i ishođenje građevinskih dozvola, i to iz nekoliko razloga: dugotrajni postupci izmjene i dopune lokacijske dozvole, nemogućnost ovjere i provedbe parcelacijskih elaborata, dugotrajni postupak izmjene prostornog plana, dugotrajni postupak evidentiranja dionica postojećih cesta ali i rješavanja  IPO-a, i na kraju izmjena projektnih rješenja prema posebnim uvjetima javnopravnih tijela.

RAČUN FINANCIRANJA

Tijekom prethodnih godina zbog nedostatka vlastitih sredstava bilo je nužno angažiranje kreditnih sredstava. Kontinuirano  kreditno  zaduživanje rezultiralo je sve većim udjelom otplate glavnice u ukupnim zaduženjima Društva.

Uspješno provedenim projektom financijskog restrukturiranja Društva u 2017. i 2018. godini omogućeni su značajno manji iznosi otplata glavnica kredita u narednim razdobljima.

S obzirom na planirani deficit i prijenos sredstava iz prethodnog razdoblja, planirano kreditno zaduženje u Izmjeni Financijskog plana je smanjeno za 263,33 milijuna kuna te iznosi 172,37 milijuna kuna.